ДОГОВОР №________

на выполнение опытно-конструкторских работ

г. Киров								«____»___________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности проректора по науке и инновациям Литвинца Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2016 № 31-67, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить своими силами опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и изготовлению образца опытной линии для испытаний газоразрядных устройств, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Научные, технические требования, объем и этапы работ, состав отчетной документации, передаваемой по результатам выполнения ОКР, определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом (Приложение 2), являющимися неотъемлемой частью договора.

- Срок выполнения работ и действия договора

2.1. Срок начала выполнения работ по договору – 01 июня 2016 года.

Срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2016 года.

2.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ устанавливаются в соответствии с Календарным планом (Приложение 2).

2.3. Срок действия договора – с даты подписания и до 30 сентября 2016 года, а в части расчетов до момента надлежащего исполнения Сторонами соответствующих обязательств.

Изменение срока действия договора может быть осуществлено только на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.

- Порядок сдачи приемки опытно-конструкторских работ

3.1. .Приемка выполняемых Исполнителем работ осуществляется поэтапно.

Этапы выполнения работ по Договору, результаты работ и перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения каждого этапа работы, и по окончании Договора в целом, определяются Календарным планом и Техническим заданием.

3.2. Об окончании очередного этапа работ Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче этапа работ, после чего Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления обязан прибыть для приемки работ и получения отчетных материалов (результатов работ) по адресу, указанному Исполнителем в уведомлении.

Исполнитель вправе направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче по адресу электронной почты _______________ .

В случае неприбытия Заказчика для приемки работ в установленный трехдневный срок Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане.

3.3. Результаты работы, опытные образцы, конструкторская и любая иная отчетная документация, являющиеся отчетными материалами по Договору, передаются Исполнителем Заказчику на основе соответствующих актов, указанных в Календарном плане) подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя отчетных материалов (результатов работ), Заказчик передает Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки (завершения, изготовления) или мотивированный (со ссылкой на положения Календарного плана или Технического задания) отказ Заказчика от приемки отчетных материалов (результатов работ) с указанием перечня необходимых доработок.

В указанный срок по окончании первого этапа работ Заказчик обязан рассмотреть конструкторскую документацию (согласовать или предоставить мотивированный отказ).

3.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ Исполнитель устраняет обоснованные замечания и повторно передает отчетные материалы (результаты работ) Заказчику.

3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней повторно осуществляет рассмотрение откорректированных по его замечаниям отчетных материалов и приемку этапа работ.

3.7. В случае досрочного выполнения Исполнителем ОКР Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.8. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, по обстоятельствам не зависящим от Исполнителя, Стороны руководствуются статьями 775 и 776 Гражданского кодекса РФ.

3.9. Отчетные материалы по Договору представляются Исполнителем на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и, по запросу Заказчика, в электронном виде в версии не ниже Microsoft Office 97.

3.10. Акт приемки работ по четвертому этапу одновременно является итоговым актом приемки работ по договору в целом, после подписания которого обязательства Исполнителя по выполнению ОКР считаются выполненными надлежащим образом.

- Порядок приостановки и расторжения договора

4.1. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выявит нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель вправе приостановить работу, уведомив об этом Заказчика в 3-хдневный срок после приостановки.

В этом случае Стороны в 10-дневный срок обязаны рассмотреть вопросы о целесообразности дальнейшего проведения работы.

  - . Настоящий договор может быть расторгнут:

4.2.1. по соглашению Сторон;

4.2.2. в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления об отказе исключительно в случае существенного нарушения условий договора одной из Сторон, а именно: неоднократного существенного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ или неоднократной просрочки оплаты работ Заказчиком.

В этом случае взаиморасчеты проводятся по фактическим затратам Исполнителя на дату расторжения договора по неоплаченным этапам работ.

- Договорная цена работ и порядок расчетов

5.1. Заказчиком и Исполнителем достигнуто согласие о величине договорной цены работ в целом в сумме 787 500 рублей (семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается согласно подпункту 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом работ по факту выполнения каждого этапа работ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ по каждому этапу путем перечисления денежных средств счет Исполнителя.

5.3. Настоящим договором предусматривается предоплата в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, которая производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора.

Предоплата погашается и засчитывается в счет оплаты Заказчиком последнего платежа при окончании работ по договору.

- Права сторон по владению, использованию и распоряжению результатом интеллектуальной деятельности

6.1. Исключительное право на результат выполненной работы (научный отчет) и все права на интеллектуальную собственность принадлежат Заказчику.

6.2. Разглашение предмета настоящего договора третьим лицам не допускается.

- Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся только на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.

7.3. При наступлении обстоятельств, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- Приложения

9.1. Техническое задание (Приложение 1).

9.2. Календарный план (Приложение 2).

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

10.1. Заказчик:

____________________________________________________________________,

Юридический адрес: _________________________________________________.

Почтовый адрес: _____________________________________________________.

ИНН ________________ КПП ______________________

ОГРН _____________________________________

Расчетный счет № _____________________________ в

__________________________________________________________

Корр.счет __________________________________________________

БИК ______________________

Тел./факс: __________________

Е-mail: ____________________________________________

10.2. Исполнитель:

##### ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,

Россия, 610000, г.Киров ул.Московская, д.36

ИНН 4346011035 / КПП 434501001

УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ВятГУ, Вятский государственный университет л/с 20406X65110) Отделение Киров, г.Киров

БИК 043304001, кор.счета нет Р/с 40501810300002000002

ОКАТО – 33401000000 ОКТМО – 33701000 ОКПО – 02068344 ОКВЭД – 80.30.1

ОГРН – 1034316511041 ОКОГУ – 13240

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. М.П. | И.о. проректора по НиИ ____________________ Литвинец С.Г. М.П. Согласовано Главный бухгалтер – руководитель Департамента экономики и финансов ____________________ /С.А. Пересторонин/ Начальник правового управления ___________________ /С.В. Салтыков/ Директор института ___________________ /И.В. Губин/ Руководитель ОКР ___________________ А.Н. Беляев |

# Приложение 1

к договору № _________

от «___» ___________ 20___ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение опытно-конструкторских работ

- Тема НИР - разработка и изготовление опытной линии для испытаний газоразрядных устройств (далее – Установка)

- Характер ОКР - прикладной

- Исполнитель (руководитель) ОКР - Беляев Андрей Николаевич, заведующий кафедрой промышленной безопасности и инженерных систем, к.т.н., доцент

- Вуз (организация), в котором проводится ОКР - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет».

- Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится ОКР - кафедра промышленной безопасности и инженерных систем факультета строительства и архитектуры политехнического института

- Основание для проведения ОКР - необходимость создания материально-технической базы для проведения испытаний газоразрядных устройств предоставляемых Заказчиком с отработкой технологических режимов газоочистки.

- Направление научной деятельности вуза (организации), по которому проводится ОКР: - экология.

- Приоритетное направление науки и техники (утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011 №899), по которому проводится ОКР - науки о жизни.

- Критическая технология (утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011 №899), по которой проводится ОКР - технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.

- Коды темы по ГРНТИ - 61.01.21 Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ

- Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику ОКР и ожидаемые результаты (продукцию) - безопасность, газоочистка, озон, газоразрядное устройство, вентиляционные выбросы.

- Сроки проведения – с 1 июня 2016 по 30 сентября 2016.

- Имеющийся научный задел - материально-техническая база, включая лабораторно-аналитическое оборудование; методологическое обеспечение для выполнения работ.

- Цели, содержание и основные требования к проведению ОКР:

- Цель - разработка, изготовление и монтаж образца опытной линии для испытаний газоразрядных устройств (далее – Установка).

- Установка стационарно располагается на площадях Исполнителя работ, который обеспечивает безопасную ее эксплуатацию по отношению к обслуживающему персоналу и окружающей природной среде.

- Установка обеспечивает:

- производительность по расходу газовоздушной смеси - 750 м³/ч с возможностью точной регулировки;

- регулировку температуры газовой смеси в диапазоне от +5 до +50°C;

- создание во внутреннем объеме Установки заданных концентраций загрязняющих компонентов газовоздушной смеси.

- Основная испытательная линия Установки в процессе работы должна находиться под разрежением.

- Конструкция Установки должна содержать следующие функциональные агрегаты:

- устройство создания газовоздушной смеси;

- устройство регулировки температуры газовоздушной смеси;

- три дроссельных заслонки поз. 1, 2, 3 (далее позиции по рисунку 1), допускается замена заслонок поз. 2 и 3 на шиберы;

- плазменное газоразрядное устройство (поставляется заказчиком работ);

- сорбционный фильтр (поставляется заказчиком работ);

- вытяжной вентилятор с возможностью регулировки или единовременной точной установки расхода газовоздушной смеси;

- газоанализатор озона - автоматический показывающий прибор непрерывного действия, предназначенный для измерения массовой концентрации озона в газовоздушной смеси.

- Установка должна содержать прямолинейные, угловые и Т-образные участки воздуховодов проходным сечением 240х350 мм с пробоотборными окнами.

- Пробоотборные окна после газоразрядного устройства должны располагаться вдоль тракта установки на длине 20 метров с интервалом в 1÷2 метра.

- Установка должна обеспечивать два режима работы:

- пропускание загрязненной газовоздушной смеси непосредственно через газоразрядное устройство;

- смешение озонированного воздуха от газоразрядного устройства с загрязненной газовоздушной смесью;

- Конструкция установки должна обеспечивать присоединение к ней плазменного газоразрядного устройства и сорбционного фильтра, предоставляемых Заказчиком, чьи габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Рисунок 1. - Габаритные и присоединительные размеры газоразрядного устройства.

Рисунок 2. - Габаритные и присоединительные размеры сорбционного фильтра.

- Ожидаемые результаты ОКР – создание опытной линии для испытаний газоразрядных устройств соответствующего требованиям настоящего технического задания.

- Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов; технико-экономические показатели – создание уникального оборудования, позволяющего осуществлять качественные испытания газоразрядных устройств промышленного назначения. Производительность Установки - 750 м³/ч.

- Предполагаемое использование результатов (продукции) – проведение экспериментальных работ по заданию Заказчика, связанных с очисткой производственных выбросов и выбором оптимальных значений технологических режимов работы газоразрядных устройств.

- Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе – отсутствует.

- Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании ОКР – рабочая конструкторская документация и эксплуатационная документация (по ГОСТ 2.601-95), разработанная в процессе выполнения работ.

# Приложение 2

к договору № _________

от «___» ___________ 20___ г.

# Календарный план работы

| № этапа | Наименование и состав этапов работ | Сроки выполнения этапов работ: начало-окончание (месяц, год) | Расчетная цена этапа, тыс.руб., | Результат работ и отчетная документация по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Конструкторские работы. 1.2. Подготовительные работы в помещении с подводом (монтажом) коммуникаций под условия размещения оборудования | 01 июня – 10 июля 2016 г. | 186,0 | Рабочая конструкторская документация, акт о завершении подготовительных работ к монтажу оборудования |
| 2. | 2.1. Изготовление Установки в соответствии с утвержденной Заказчиком конструкторской документацией. | 11 июля – 31 июля 2016 г. | 245,0 | акт по изготовлению Установки в соответствии конструкторской документацией |
| 3. | 3.1. Изготовление и монтаж систем обеспечения безопасности при работе опытной линии | 01 август – 31 августа 2016 г. | 218,0 | акт по изготовлению систем обеспечения безопасности |
| 4. | 4.1. Монтажные и пуско-наладочные работы. 4.2. Приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям Технического задания (Приложение 1) | 01 сентябрь – 30 сентября 2016 г. | 138,5 | эксплуатационная документация в соответствии с ГОСТ 2.601-95 (паспорт, ведомость эксплуатационных документов) акт сдачи-приемки работ (опытной линии для испытаний газоразрядной линии) по договору |
| ИТОГО: | 787,5 |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. М.П. | И. о. проректора по НиИ ____________________ С.Г. Литвинец М.П. Руководитель ОКР ____________________ А.Н. Беляев |

# Text boxes

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. М.П. | И.о. проректора по НиИ ____________________ С. Г. Литвинец М.П. Руководитель ОКР ___________________А.Н. Беляев |